| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ ул.Космонавтов, д.4, г.Нововоронеж, Воронежская область, 396070 тел.(07364) 25-9-50, факс 24-6-06 ОКПО 04698345 ОГРН 1033657500480 ИНН 3651002846 КПП 365101001 18.11.2015г. №101-12-2227 На № 1206/15 от 03.11.2015г. | Руководителю аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области В.И. Белоножкину 394018, г. Воронеж, Ул. Пушкинская, 12 |
| --- | --- |

Уважаемый Владимир Иванович!

Во исполнения п. 2.5.2 Плана мероприятий по реализации рекомендаций, изложенных в докладе уполномоченного по правам человека Воронежской области «О соблюдении прав человека в Воронежской области в 2014 году» предоставляем план по озеленению городского округа город Нововоронеж, содержанию и благоустройству озелененных территорий общего пользования.

Приложение: План по озеленению городского округа город Нововоронеж на 2016 г.  на 2 л в 1 экз.

Заместитель главы администрации                                                          Ю.Г. Волошин

Исп. Тищенко К.П.

8(47364) 2-57-61

План по озеленению городского округа город Нововоронеж, содержанию и благоустройству озелененных территорий общего пользования на 2016 г.

| № п/п | Виды работ | Плановый период |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников) | Апрель – Июнь 2016 г. Сентябрь – Октябрь 2016 г. |
| 2. | Подготовка почвы для устройств цветников, газона | Апрель – Май 2016 г. |
| 3. | Посадка цветников, в том числе в вазоны. Посадка деревьев и кустарников | Апрель – Июнь 2016 г. |
| 4. | Посев цветов, газона обыкновенного вручную | Апрель – Июнь 2016 г. |
| 5. | Рыхление цветников ручным способом | Май – Октябрь 2016 г. |
| 6. | Выкашивание газонов газонокосилкой (все улицы города) | Апрель – Октябрь 2016 г. |
| 7. | Уход за многолетними и однолетними растениями, в т.ч. незимующими | Постоянно |
| 8. | Валка деревьев в городских условиях | Постоянно |
| 9. | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 метров на территории города | Постоянно |
| 10. | Омоложение деревьев лиственных пород | Постоянно |
| 11. | Погрузка срезанных ветвей, дикой поросли, иных элементов древесно-кустарниковой растительности на автотранспорт | Постоянно |
| 13. | Вырезка сухих ветвей (все улицы города) | Постоянно |
| 14. | Вырезка элементов древесно-кустарниковой растительности (все улицы города) | Постоянно |
| 15. | Корчёвка пней | Постоянно |
| 16. | Механическая стрижка зелёных насаждений с трёх сторон бензоножницами (все улицы города | Апрель – Октябрь 2016 г. |
| 17. | Побелка деревьев вручную (все улицы города) | Апрель – Май 2016 г. |
| 18. | Полив зелёных насаждений | Апрель – Сентябрь 2016 г. |
| 19. | Содержание малых форм архитектуры | Постоянно |